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[bookmark: _Hlk161751622]АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ






16.10.2026 № 1137

[bookmark: _Hlk139018691]О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 03 ноября 2023 г. № 921 «О муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»



[bookmark: _Hlk161751654]В соответствии с Уставом Ванинского муниципального района Хабаровского края, постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30 апреля 2026 г. № 477                        «Об утверждении Порядка принятия и реализации муниципальных программ Ванинского муниципального района Хабаровского края и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ванинского муниципального района Хабаровского края» администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 03 ноября 2023 г. № 921 «О муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Ресурсное обеспечение программы                  с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
«
	Ресурсное обеспечение Программы                            с разбивкой                         по годам                                  и источникам финансирования

	Общий планируемый объем финансирования                           из бюджета Ванинского муниципального района составляет 9 178 204,66 тыс. руб., в том числе                            по годам: 
2024 г. – 253 422,51 тыс. руб.; 
2025 г. – 385 409,15 тыс. руб.; 
2026 г. – 2 176 623,39 тыс. руб.; 
2027 г. – 2 047 131,96 тыс. pуб.; 
2028 г. – 2 047 131,96 тыс. руб.; 
2029 г. – 2 268 485,69 тыс. руб.
Средства районного бюджета: всего 1 043 974,58 тыс. руб., в том числе по годам: 
2024 г. – 204 581,24 тыс. руб.; 
2025 г. – 332 771,97 тыс. руб.; 
2026 г. - 176 621,37 тыс. pуб.; 
2027 г. – 91 000,00 тыс. руб.; 
2028 г. - 91 000,00 тыс. pуб.; 
2029 г. - 148 000,00 тыс. руб.
Средства районного бюджета источником финансирования и обеспечения которого являются средства краевого бюджета (далее - средства краевого бюджета): всего 7 040 810,08 тыс. руб. в том числе                 по годам: 
2024 г. – 48 841,27 тыс. руб.; 
2025 г. – 52 637,18 тыс. руб.; 
2026 г. – 1 684 297,02 тыс. руб.; 
2027 г. – 1 750 426,96 тыс. руб.; 
2028 г. – 1 750 426,96 тыс. руб.; 
2029 г. – 1 754 180,69 тыс. руб.
Внебюджетные источники: всего 1 093 420,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2024 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2025 г. - 0,00 тыс. руб.;
2026 г. – 315 705,00 тыс. руб.; 
2027 г. - 205 705,00 тыс. руб.; 
2028 г.- 205 705,00 тыс. руб.; 
2029 г. – 366 305,00 тыс. руб.
Указанные объемы финансирования носят ориентировочный характер и в дальнейшем подлежат корректировке в соответствии с действующим законодательством.



».
1.2. Абзац 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2024 - 2029 годах составит 9 197 083, 29 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»                  к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2                                        к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»                         к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3                                  к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Общественный вестник «Восход-Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» (https://vanino-voshod.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-89729 от 23 июня 2025 г.), а также                                           на официальном сайте администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (vaninoadm.khabkrai.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         на первого заместителя главы администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



И.о. главы администрации района                                                  С.Ю. Хоменко
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Приложение 1
к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края
от 16.10.2026 № 1137

«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Теплоснабжение

	1.1.
	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта
	Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)»
	2024 - 2029 г.г.
	Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, снижение количества потерь тепловой энергии в год
	Качество услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению останется на прежнем уровне, возможен рост себестоимости услуги

	1.2.
	Реконструкция, строительство, оснащение объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	
	

	1.3.
	Разработка, актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – района)
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	Исполнение требования законодательства о наличии документа планирования теплоснабжения поселений. Наличие документа обязательно      для участия                                   в мероприятиях                          с привлечением средств краевого бюджета
	Неисполнение требований законодательства, невозможность участия в краевых программах                на условиях софинансирования

	1.4.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям                        на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	Возможность погашения просроченной задолженности: заработной плате, по налогам и иным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, кредиторской задолженности пеней, штрафов, сборов, процентов в бюджеты бюджетной системы, по оплате потребленной электрической энергии, по оплате поставленного топлива и услуг погрузо-разгрузочных работ. Возможность приобретение нормативного запаса топлива, горюче-смазочных материалов, запасных частей.  Расчеты за поставленное топливо, оплата затрат, связанная с его доставкой, оплата затрат, связанная с производством (реализацией) электрической энергии. Приобретение техники и оборудования в лизинг.
	Отсутствие возможности приобретения топлива, потребления электроэнергии муниципальными предприятиями-производителями коммунальных услуг

	1.5.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо
	УИИЖО
	2025 - 2029 г.г.
	
	

	1.6.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, снижение количества потерь тепловой энергии в год
	Качество услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению останется на прежнем уровне, возможен рост себестоимости услуги

	1.7.
	Субсидии концессионерам в целях финансового возмещения затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	Повышение надежности и качества теплоснабжения
	Снижение надежности и ухудшение качества услуги по теплоснабжению


	1.8.
	Реализация Закона Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150                        «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению» субсидии на компенсацию организациям убытков в связи с производством (реализацией) тепловой энергии, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению на территории Ванинского муниципального района
	УИИЖО
	2026 - 2029 г.г.
	Компенсация организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению
	

	1.9.
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на возмещение доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги
	УИИЖО
	2026 - 2029 г.г.
	Возмещение организациям доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги
	

	II. Электроснабжение

	2.1.
	Капитальный ремонт объектов электроснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта
	Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)»
	2024 - 2029 г.г.
	Повышение надежности       и качества электроснабжения, снижение количества потерь электроэнергии          в год, обеспечение подключения дополнительных нагрузок новых и реконструируемых объектов капитального строительства
	Снижение надежности и ухудшение качества услуги по электроснабжению, возможен рост потерь электроэнергии, невозможность подключения дополнительных нагрузок

	2.2.
	Реконструкция, строительство, оснащение объектов электроснабжения
	
	2024 - 2029 г.г.
	
	

	2.3.
	Реализация Закона Хабаровского края от 31.10.2007 №143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения" субсидии на компенсацию организациям убытков в связи с производством (реализацией) электрической энергии, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Ванинского муниципального района
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	
	

	2.4.
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	
	

	2.5.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям                        на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	Возможность погашения просроченной задолженности: заработной плате, по налогам и иным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, кредиторской задолженности пеней, штрафов, сборов, процентов в бюджеты бюджетной системы, по оплате потребленной электрической энергии, по оплате поставленного топлива и услуг погрузо-разгрузочных работ. Возможность приобретение нормативного запаса топлива, горюче-смазочных материалов, запасных частей.  Расчеты за поставленное топливо, оплата затрат, связанная с его доставкой, оплата затрат, связанная с производством (реализацией) электрической энергии. Приобретение техники и оборудования в лизинг.
	Отсутствие возможности приобретения топлива, потребления электроэнергии муниципальными предприятиями-производителями коммунальных услуг

	2.6.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	
	

	2.7.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов электроснабжения
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	Снижение себестоимости услуги по электроснабжению
	Качество услуги по электроснабжению останется на прежнем уровне, возможен рост себестоимости услуги

	III. Водоснабжение

	3.1.
	Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта
	Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)»
	2024 - 2029 г.г.
	Снижение себестоимости услуги по водоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности        и качества водоснабжения, снижение количества потерь воды в год, обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам
	Снижение надежности                                     и ухудшение качества услуги по водоснабжению, возможен рост потерь воды и себестоимости производства услуги, подача воды ненадлежащего качества

	3.2.
	Разработка, актуализация схем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений района
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	Исполнение требования законодательства                     о наличии документа планирования водоснабжения поселений. Наличие документа обязательно для участия       в мероприятиях                          с привлечением средств краевого бюджета
	Неисполнение требований законодательства, невозможность участия в краевых программах                 на условиях софинансирования

	3.3.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов водоснабжения
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	Снижение себестоимости услуги по водоснабжению
	Качество услуги                                            по водоснабжению                       останется на прежнем уровне, возможен рост себестоимости услуги

	IV. Водоотведение

	4.1.
	Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоотведения и приобретение оборудования 
и материальных запасов для капитального ремонта
	Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)»
	2024 - 2029 г.г.
	Снижение себестоимости услуги по водоотведению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоотведения, обеспечение экологической безопасности
	Снижение надежности                                  и ухудшение качества услуги по водоотведению, возможен рост себестоимости производства услуги. Невозможность обеспечения экологической безопасности

	4.2.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов водоотведения
	УИИЖО
	2024 - 2029 г.г.
	
	

	V. Газоснабжение

	5.1.
	Реконструкция, строительство                 и оснащение объектов газоснабжения
	Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)»
	2024 - 2029 г.г.
	Повышение надежности и качества газоснабжения, обеспечение экологической безопасности
	Снижение надежности                                 и ухудшение качества услуги по газоснабжению. Невозможность обеспечения экологической безопасности

	VI. Жилищное хозяйство

	6.1.
	Субсидии юридическим лицам              на формирование или увеличение уставного капитала муниципальных унитарных предприятий
	Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)»
	2025 – 2029 г.г.
	Удовлетворенность качеством оказания услуг по ремонту и содержанию общедомового имущества
	Снижение надежности                                   и ухудшение качества услуги по ремонту и содержанию общедомового имущества.

	6.2.
	Субсидии юридическим лицам             на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению муниципальным унитарным предприятием -  управляющая компания по ремонту и содержанию общедомового имущества
	
	
	
	

	6.3.
	Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) предприятиям) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению управляющими компаниями услуг по ремонту и содержанию общедомового имущества
	УИИЖО
	2026-2029 г.г.
	
	

	6.4.
	Переселение граждан, проживающих в квартирах, признанных непригодными для проживания в многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 г.
	УИИЖО
Центр по содержанию муниципальных объектов
Отдел архитектуры и градостроительства
	2026-2029 г.г.
	Обеспечение комфортных условий проживания граждан
	Проживание граждан в условиях, не соответствующих нормативным требованиям

	
	Мероприятия по обеспечению жилищных прав граждан:
	
	
	




	

	6.4.1.
	Составление актуального реестра аварийных домов, фиксация их технического состояния
	УИИЖО

	2026-2029 г.г.
	Официальное закрепление за многоквартирными домами статуса непригодных для проживания
	Невозможность участия граждан в программе

	6.4.2.
	Информирование нанимателей помещений о признании дома аварийным, сроках переселения
	УИИЖО

	2026-2029 г.г.
	Официальное вручение нанимателям помещений распоряжения муниципалитета о статусе дома 
	Правовые, финансовые и административные последствия для органов местного самоуправления

	6.4.3.
	Определение выкупной стоимости помещения с учетом состояния дома
	УИИЖО
	2026-2029 г.г.
	Отражение реальной рыночной цены объекта, включая износ здания 
	Лишение прав граждан на гарантированное Жилищным кодексом РФ возмещение

	6.4.4.
	Предоставление гражданам собственникам жилых помещений,  денежного возмещения за изымаемые помещения, непригодные для проживания, при условии приобретения ими жилых помещений на первичном рынке жилья на территории населенного пункта
	УИИЖО
	2026-2029 г.г.
	Улучшение жилищных условий граждан с одновременным стимулированием спроса жилья на местном рынке 
	Рост рыночной стоимости жилья и увеличение нагрузки на бюджет

	6.4.5.
	Организация работ по демонтажу зданий
	Отдел архитектуры и градостроительства
	2026-2029 г.г.
	Полное прекращение существования объекта с одновременным освобождением земельного участка под новое строительство или благоустройство
	Неприглядный архитектурный облик района. Создание угрозы для граждан и соседних сооружений


	6.4.6.
	Привлечение средств в размере 0,5% из окружного бюджета на софинансирование гражданам денежного возмещения
	УИИЖО
	2026-2029 г.г.
	Софинансирование программы
	Отказ в предоставлении средств из регионального бюджета на текущий и последующие этапы




___________________
». 
Приложение 2
к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края
от 16.10.2026 № 1137

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

	[bookmark: RANGE!A1:J114]№ п/п
	Наименование программы, комплекса мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	всего
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Всего расходов
	 
	9 178 204,66
	253 422,51
	385 409,15
	2 176 623,39
	2 047 131,96
	2 047 131,96
	2 268 485,69

	в том числе по источникам финансирования: 

	Районный бюджет
	 
	1 043 974,58
	204 581,24
	332 771,97
	176 621,37
	91 000,00
	91 000,00
	148 000,00

	Средства районного бюджета источником финансирования и обеспечения которого являются средства краевого бюджета  (далее – средства краевого бюджета)
	 
	7 040 810,08
	48 841,27
	52 637,18
	1 684 297,02
	1 750 426,96
	1 750 426,96
	1 754 180,69

	Внебюджетные источники
	 
	1 093 420,00
	0,00
	0,00
	 315 705,00
	205 705,00
	205 705,00
	366 305,00

	 

	В том числе по исполнителям/соисполнителям

	Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)
	 
	9 177 804,66
	253 422,51
	385 409,15
	2 176 523,39
	2 047 031,96
	2 047 031,96
	2 268 385,69

	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края
	
	400,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.
	Теплоснабжение
	 
	7 637 898,56
	166 985,36
	283 230,96
	1 762 540,17
	1 768 180,69
	1 768 180,69
	1 888 780,69

	1.1.
	Капитальный ремонт  объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта
	УИИЖО
	493 042,88
	111 885,36
	180 008,10
	94 149,42
	31 000,00
	31 000,00
	45 000,00

	1.1.1.
	Районный бюджет, в том числе:
	Итого
	473 042,88
	111 885,36
	180 008,10
	94 149,42
	31 000,00
	31 000,00
	25 000,00

	1.1.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00

	1.2.
	Реконструкция, строительство, оснащение объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения
	УИИЖО
	90 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,00

	1.2.1.
	Районный бюджет, в том числе:
	Итого
	45 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 000,00

	1.2.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	45 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 000,00

	1.3.
	Разработка, актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – района)
	УИИЖО
	4 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 500,00

	1.3.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	4 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 500,00

	1.4.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью
	УИИЖО
	271 222,86
	53 000,00
	103 222,86
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	25 000,00

	1.4.1.
	Районный бюджет
	Итого
	271 222,86
	53 000,00
	103 222,86
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	25 000,00

	1.4.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо
	УИИЖО
	15 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 000,00

	1.5.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	15 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 000,00

	1.6.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения
	УИИЖО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.
	Субсидии концессионерам в целях финансового возмещения затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением
	УИИЖО
	4 200,00
	2 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 100,00

	1.7.1.
	Районный бюджет
	Итого
	2 100,00
	2 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	2 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 100,00

	1.8.
	Реализация Закона Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению» субсидии на компенсацию организациям убытков в связи с производством (реализацией) тепловой энергии, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению на территории Ванинского муниципального района
	УИИЖО
	6 759 932,82
	0,00
	0,00
	1 638 390,75
	1 707 180,69
	1 707 180,69
	1 707 180,69

	1.8.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	6 759 932,82
	0,00
	0,00
	1 638 390,75
	1 707 180,69
	1 707 180,69
	1 707 180,69

	1.8.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на возмещение доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги
	УИИЖО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.3
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	II.
	Электроснабжение
	
	382 164,57
	49 054,70
	52 850,69
	51 766,64
	63 246,27
	63 246,27
	102 000,00

	2.1.
	Капитальный ремонт объектов электроснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта
	УИИЖО
	71 287,31
	213,43
	213,51
	5 860,37
	20 000,00
	20 000,00
	25 000,00

	2.1.1.
	Районный бюджет, в том числе:
	Итого
	61 287,31
	213,43
	213,51
	5 860,37
	20 000,00
	20 000,00
	15 000,00

	2.1.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	2.2.
	Реконструкция, строительство, оснащение объектов электроснабжения
	УИИЖО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Реализация Закона Хабаровского края от 31.10.2007 №143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения"  субсидии на компенсацию организациям убытков в связи с производством (реализацией) электрической энергии, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Ванинского муниципального района
	УИИЖО
	280 877,26
	48 841,27
	52 637,18
	45 906,27
	43 246,27
	43 246,27
	47 000,00

	2.3.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	280 877,26
	48 841,27
	52 637,18
	45 906,27
	43 246,27
	43 246,27
	47 000,00

	2.3.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	УИИЖО
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	2.4.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	2.5.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью
	УИИЖО
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	2.5.1.
	Районный бюджет
	Итого
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	2.5.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.
	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо
	УИИЖО
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	2.6.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.3
	Внебюджетные источники
	Итого
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	2.7.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов электроснабжения
	УИИЖО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.3
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	III.
	Водоснабжение
	
	257 316,53
	37 382,45
	28 827,50
	136 106,58
	10 000,00
	10 000,00
	35 000,00

	3.1.
	Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта
	УИИЖО
	252 316,53
	37 382,45
	28 827,50
	136 106,58
	10 000,00
	10 000,00
	30 000,00

	3.1.1.
	Районный бюджет
	Итого
	127 316,53
	37 382,45
	28 827,50
	26 106,58
	10 000,00
	10 000,00
	15 000,00

	3.1.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	125 000,00
	0,00
	0,00
	110 000,00
	0,00
	0,00
	15 000,00

	3.2.
	Разработка, актуализация схем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений района
	УИИЖО
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00

	3.2.1.
	Районный бюджет
	Итого
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00

	3.2.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00

	3.3.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов водоснабжения
	УИИЖО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IV.
	Водоотведение
	 
	35 005,00
	0,00
	4 500,00
	10 505,00
	0,00
	0,00
	20 000,00

	4.1.
	Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоотведения и приобретение оборудования 
и материальных запасов для капитального ремонта
	УИИЖО
	35 005,00
	0,00
	4 500,00
	10 505,00
	0,00
	0,00
	20 000,00

	4.1.1.
	Районный бюджет, в том числе:
	Итого
	25 005,00
	0,00
	4 500,00
	10 505,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	4.1.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	4.2.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов водоотведения
	УИИЖО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1.
	Районный бюджет, в том числе:
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V.
	Газоснабжение
	 
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00

	5.1.
	Реконструкция, строительство и оснащение объектов газоснабжения
	УИИЖО
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00

	5.1.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00

	VI.
	Жилищное хозяйство
	
	863 820,00
	0,00
	16 000,00
	215 705,00
	205 705,00
	205 705,00
	220 705,00

	6.1.
	Субсидии на финансовое возмещение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на формирование или увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Ванинского муниципального района Хабаровского края 
	УИИЖО
	16 000,00
	0,00
	16 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.1.
	Районный бюджет
	Итого
	16 000,00
	0,00
	16000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг муниципальным унитарным предприятием -  управляющая компания по ремонту и содержанию общедомового имущества 
	УИИЖО
	25 000,00
	0,00
	0,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	15000,00

	6.2.1.
	Районный бюджет
	Итого
	10 000,00
	0,00
	0,00
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	15 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15000,00

	6.3.
	Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) предприятиям)  на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению управляющими компаниями по ремонту и содержанию общедомового имущества 
	УИИЖО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3.1.
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3.2.
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3.3.
	Внебюджетные источники
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.4.
	Переселение граждан, проживающих в квартирах, признанных непригодными для проживания в многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 г.
	УИИЖО
	822 820,00
	0,00
	0,00
	205 705,00
	205 705,00
	205 705,00
	205 705,00

	а)
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	б)
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в)
	Внебюджетные источники
	Итого
	822 820,00
	0,00
	0,00
	205 705,00
	205 705,00
	205 705,00
	205 705,00

	6.4.1.
	Составление актуального реестра аварийных домов, фиксация их технического состояния
	УИИЖО
	400,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	а)
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	б)
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в)
	Внебюджетные источники
	Итого
	400,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	6.4.2.
	Информирование нанимателей помещений о признании дома аварийным, сроках переселения
	УИИЖО
	20,00
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	а)
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	б)
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в)
	Внебюджетные источники
	Итого
	20,00
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	6.4.3.
	Определение выкупной стоимости помещения с учетом состояния дома
	УИИЖО
	400,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	а)
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	б)
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в)
	Внебюджетные источники
	Итого
	400,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	6.4.4.
	Предоставление гражданам денежного возмещения за изымаемые помещения, непригодные для проживания, при условии приобретения ими жилых помещений на первичном рынке жилья на территории населенного пункта
	УИИЖО
	800 000,00
	0,00
	0,00
	200 000,0
	200 000,0
	200 000,00
	200 000,00

	а)
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	б)
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в)
	Внебюджетные источники
	Итого
	800 000,00
	0,00
	0,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00

	6.4.5.
	Организация работ по демонтажу зданий
	Отдел архитектуры и градостроительства, УИИЖО
	20 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0

	а)
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	б)
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в)
	Внебюджетные источники
	Итого
	20 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00

	6.4.6.
	Привлечение средств в размере 0,5% из окружного бюджета
	УИИЖО
	2 000,00
	0,00
	0,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00

	а)
	Районный бюджет
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	б)
	Средства краевого бюджета
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в)
	Внебюджетные источники
	Итого
	2 000,00
	0,00
	0,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00





___________________
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Приложение 3
к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края
от 16.10.2026 № 1137

«Приложение № 3
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»



СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Задача: инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем для бесперебойного, надежного и качественного предоставления услуг с наименьшими затратами материальных и финансовых ресурсов, модернизация коммунальной инфраструктуры

	1.1.
	Мероприятие: Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта

	1.2.
	Индикатор: Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	проценты
	19,6
	19,4
	19,1
	18,9
	18,7
	18,4

	2.
	Задача: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем для бесперебойного, надежного и качественного предоставления услуг с наименьшими затратами материальных и финансовых ресурсов, модернизация коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Мероприятие: Реконструкция, строительство, оснащение объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения

	2.2.
	Индикатор: Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	проценты
	19,6
	19,4
	19,1
	18,9
	18,7
	18,4

	3.
	Задача: Повышение качества коммунального обслуживания

	3.1.
	Мероприятие: Реализация Закона Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению» 

	3.2.
	Индикатор: Возмещение организациям коммунального комплекса убытков, связанных с применением регулируемых тарифов
	проценты
	0
	0
	100
	100
	100
	100

	4.
	Задача: Повышение качества коммунального обслуживания

	4.1.
	Мероприятие: Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью

	4.2.
	Индикатор: Возмещение организациям коммунального комплекса затрат, связанных с их деятельностью
	проценты
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.
	Задача: Повышение качества коммунального обслуживания

	5.1.
	Мероприятие: Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на возмещение доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги

	5.2.
	Индикатор: Возмещение организациям коммунального комплекса доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги
	проценты
	0
	0
	100
	100
	100
	100

	6.
	Задача: Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры, замена изношенных фондов

	6.1.
	Мероприятие: Капитальный ремонт объектов электроснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта

	6.2.
	Индикатор: Уровень износа сетей электроснабжения
	проценты
	63,0
	62,7
	62,2
	61,0
	60,0
	59,0

	7.
	Задача: Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры, замена изношенных фондов

	7.1.
	Мероприятие: Реконструкция, строительство, оснащение объектов электроснабжения

	7.2.
	Индикатор: Уровень износа сетей электроснабжения
	проценты
	63,0
	62,7
	62,2
	61,0
	60,0
	59,0

	8.
	Задача: Повышение качества коммунального обслуживания

	8.1.
	Мероприятие: Реализация Закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения»

	8.2.
	Индикатор: Возмещение организациям коммунального комплекса убытков, связанных с применением регулируемых тарифов
	проценты
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9.
	Задача: Повышение качества коммунального обслуживания

	9.1.
	Мероприятие: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

	9.2.
	Индикатор: Уровень износа сетей электроснабжения
	проценты
	63,0
	62,7
	62,2
	61,0
	60,0
	59,0

	10.
	Задача: Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры, замена изношенных фондов

	10.1.
	Мероприятие: Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта

	10.2.
	Индикатор: доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
	проценты
	42,0
	41,0
	40,0
	38,0
	34,0
	30,0

	11.
	Задача: Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры, замена изношенных фондов

	11.1.
	Мероприятие: Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоотведения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта

	11.2.
	Индикатор: Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
	проценты
	37,0
	35,5
	34,8
	33,9
	30,0
	28,0

	12.
	Задача: Повышение качества коммунального обслуживания

	12.1.
	Мероприятие: Реконструкция, строительство и оснащение объектов газоснабжения

	12.2.
	Индикатор: Удовлетворенность качеством оказания услуги
	проценты
	65,3
	68,9
	71,5
	76,0
	80,0
	82,0

	13.
	Задача: Повышение качества жилищного обслуживания

	13.1.
	Мероприятие: Субсидии на финансовое возмещение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на формирование или увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Ванинского муниципального района 

	13.2.
	Индикатор: формирование или увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Ванинского муниципального района
	проценты
	0
	100
	0
	0
	0
	0

	14.
	Задача: Повышение качества жилищного обслуживания

	14.1.
	Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг муниципальным унитарным предприятием - управляющая компания по ремонту и содержанию общедомового имущества

	14.2.
	Индикатор: возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг муниципальным унитарным предприятием - управляющая компания по ремонту и содержанию общедомового имущества
	проценты
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	15.
	Задача: Предоставление гражданам денежного возмещения за изымаемые помещения, непригодные для проживания, при условии приобретения ими жилых помещений на первичном рынке жилья на территории населенного пункта

	15.1
	Индикатор: предоставление заявленным участникам денежного возмещения за изымаемые помещения, непригодные для проживания, при условии приобретения ими жилых помещений на первичном рынке жилья на территории населенного пункта
	проценты
	0
	0
	100
	100
	100
	100





______________
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