АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2026 № 1137

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 03 ноября 2023 г. № 921 «О муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

В соответствии с Уставом Ванинского муниципального района Хабаровского края, постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30 апреля 2026 г. № 477                        «Об утверждении Порядка принятия и реализации муниципальных программ Ванинского муниципального района Хабаровского края и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ванинского муниципального района Хабаровского края» администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 03 ноября 2023 г. № 921 «О муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Ресурсное обеспечение программы                  с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

«

| Ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования | Общий планируемый объем финансирования из бюджета Ванинского муниципального района составляет 9 178 204,66 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 г. – 253 422,51 тыс. руб.; 2025 г. – 385 409,15 тыс. руб.; 2026 г. – 2 176 623,39 тыс. руб.; 2027 г. – 2 047 131,96 тыс. pуб.; 2028 г. – 2 047 131,96 тыс. руб.; 2029 г. – 2 268 485,69 тыс. руб. Средства районного бюджета: всего 1 043 974,58 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 г. – 204 581,24 тыс. руб.; 2025 г. – 332 771,97 тыс. руб.; 2026 г. - 176 621,37 тыс. pуб.; 2027 г. – 91 000,00 тыс. руб.; 2028 г. - 91 000,00 тыс. pуб.; 2029 г. - 148 000,00 тыс. руб. Средства районного бюджета источником финансирования и обеспечения которого являются средства краевого бюджета (далее - средства краевого бюджета): всего 7 040 810,08 тыс. руб. в том числе по годам: 2024 г. – 48 841,27 тыс. руб.; 2025 г. – 52 637,18 тыс. руб.; 2026 г. – 1 684 297,02 тыс. руб.; 2027 г. – 1 750 426,96 тыс. руб.; 2028 г. – 1 750 426,96 тыс. руб.; 2029 г. – 1 754 180,69 тыс. руб. Внебюджетные источники: всего 1 093 420,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 г. - 0,00 тыс. руб.; 2025 г. - 0,00 тыс. руб.; 2026 г. – 315 705,00 тыс. руб.; 2027 г. - 205 705,00 тыс. руб.; 2028 г.- 205 705,00 тыс. руб.; 2029 г. – 366 305,00 тыс. руб. Указанные объемы финансирования носят ориентировочный характер и в дальнейшем подлежат корректировке в соответствии с действующим законодательством. |
| --- | --- |

».

1.2. Абзац 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2024 - 2029 годах составит 9 197 083, 29 тыс. рублей.».

1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»                  к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2                                        к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»                         к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3                                  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Общественный вестник «Восход-Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» (https://vanino-voshod.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-89729 от 23 июня 2025 г.), а также                                           на официальном сайте администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (vaninoadm.khabkrai.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         на первого заместителя главы администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы администрации района                                                  С.Ю. Хоменко

# Приложение 1

к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

от 16.10.2026 № 1137

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ## I. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта | Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)» | 2024 - 2029 г.г. | Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, снижение количества потерь тепловой энергии в год | Качество услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению останется на прежнем уровне, возможен рост себестоимости услуги |
| 1.2. | Реконструкция, строительство, оснащение объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. |  |  |
| 1.3. | Разработка, актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – района) | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. | Исполнение требования законодательства о наличии документа планирования теплоснабжения поселений. Наличие документа обязательно для участия в мероприятиях с привлечением средств краевого бюджета | Неисполнение требований законодательства, невозможность участия в краевых программах на условиях софинансирования |
| 1.4. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. | Возможность погашения просроченной задолженности: заработной плате, по налогам и иным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, кредиторской задолженности пеней, штрафов, сборов, процентов в бюджеты бюджетной системы, по оплате потребленной электрической энергии, по оплате поставленного топлива и услуг погрузо-разгрузочных работ. Возможность приобретение нормативного запаса топлива, горюче-смазочных материалов, запасных частей. Расчеты за поставленное топливо, оплата затрат, связанная с его доставкой, оплата затрат, связанная с производством (реализацией) электрической энергии. Приобретение техники и оборудования в лизинг. | Отсутствие возможности приобретения топлива, потребления электроэнергии муниципальными предприятиями-производителями коммунальных услуг |
| 1.5. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо | УИИЖО | 2025 - 2029 г.г. |  |  |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. | Снижение себестоимости услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, снижение количества потерь тепловой энергии в год | Качество услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению останется на прежнем уровне, возможен рост себестоимости услуги |
| 1.7. | Субсидии концессионерам в целях финансового возмещения затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. | Повышение надежности и качества теплоснабжения | Снижение надежности и ухудшение качества услуги по теплоснабжению |
| 1.8. | Реализация Закона Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению» субсидии на компенсацию организациям убытков в связи с производством (реализацией) тепловой энергии, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению на территории Ванинского муниципального района | УИИЖО | 2026 - 2029 г.г. | Компенсация организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению |  |
| 1.9. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на возмещение доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги | УИИЖО | 2026 - 2029 г.г. | Возмещение организациям доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги |  |
| ## II. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов электроснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта | Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)» | 2024 - 2029 г.г. | Повышение надежности и качества электроснабжения, снижение количества потерь электроэнергии в год, обеспечение подключения дополнительных нагрузок новых и реконструируемых объектов капитального строительства | Снижение надежности и ухудшение качества услуги по электроснабжению, возможен рост потерь электроэнергии, невозможность подключения дополнительных нагрузок |
| 2.2. | Реконструкция, строительство, оснащение объектов электроснабжения |  | 2024 - 2029 г.г. |  |  |
| 2.3. | Реализация Закона Хабаровского края от 31.10.2007 №143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения" субсидии на компенсацию организациям убытков в связи с производством (реализацией) электрической энергии, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Ванинского муниципального района | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. |  |  |
| 2.4. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. |  |  |
| 2.5. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. | Возможность погашения просроченной задолженности: заработной плате, по налогам и иным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, кредиторской задолженности пеней, штрафов, сборов, процентов в бюджеты бюджетной системы, по оплате потребленной электрической энергии, по оплате поставленного топлива и услуг погрузо-разгрузочных работ. Возможность приобретение нормативного запаса топлива, горюче-смазочных материалов, запасных частей. Расчеты за поставленное топливо, оплата затрат, связанная с его доставкой, оплата затрат, связанная с производством (реализацией) электрической энергии. Приобретение техники и оборудования в лизинг. | Отсутствие возможности приобретения топлива, потребления электроэнергии муниципальными предприятиями-производителями коммунальных услуг |
| 2.6. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. |  |  |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов электроснабжения | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. | Снижение себестоимости услуги по электроснабжению | Качество услуги по электроснабжению останется на прежнем уровне, возможен рост себестоимости услуги |
| ## III. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта | Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)» | 2024 - 2029 г.г. | Снижение себестоимости услуги по водоснабжению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоснабжения, снижение количества потерь воды в год, обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам | Снижение надежности и ухудшение качества услуги по водоснабжению, возможен рост потерь воды и себестоимости производства услуги, подача воды ненадлежащего качества |
| 3.2. | Разработка, актуализация схем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений района | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. | Исполнение требования законодательства о наличии документа планирования водоснабжения поселений. Наличие документа обязательно для участия в мероприятиях с привлечением средств краевого бюджета | Неисполнение требований законодательства, невозможность участия в краевых программах на условиях софинансирования |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов водоснабжения | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. | Снижение себестоимости услуги по водоснабжению | Качество услуги по водоснабжению останется на прежнем уровне, возможен рост себестоимости услуги |
| ## IV. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоотведения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта | Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)» | 2024 - 2029 г.г. | Снижение себестоимости услуги по водоотведению за счет уменьшения затрат на ее производство, повышение надежности и качества водоотведения, обеспечение экологической безопасности | Снижение надежности и ухудшение качества услуги по водоотведению, возможен рост себестоимости производства услуги. Невозможность обеспечения экологической безопасности |
| 4.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов водоотведения | УИИЖО | 2024 - 2029 г.г. |  |  |
| ## V. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция, строительство и оснащение объектов газоснабжения | Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)» | 2024 - 2029 г.г. | Повышение надежности и качества газоснабжения, обеспечение экологической безопасности | Снижение надежности и ухудшение качества услуги по газоснабжению. Невозможность обеспечения экологической безопасности |
| VI. Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Субсидии юридическим лицам на формирование или увеличение уставного капитала муниципальных унитарных предприятий | Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО)» | 2025 – 2029 г.г. | Удовлетворенность качеством оказания услуг по ремонту и содержанию общедомового имущества | Снижение надежности и ухудшение качества услуги по ремонту и содержанию общедомового имущества. |
| 6.2. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению муниципальным унитарным предприятием - управляющая компания по ремонту и содержанию общедомового имущества |  |  |  |  |
| 6.3. | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) предприятиям) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению управляющими компаниями услуг по ремонту и содержанию общедомового имущества | УИИЖО | 2026-2029 г.г. |  |  |
| 6.4. | Переселение граждан, проживающих в квартирах, признанных непригодными для проживания в многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 г. | УИИЖО Центр по содержанию муниципальных объектов Отдел архитектуры и градостроительства | 2026-2029 г.г. | Обеспечение комфортных условий проживания граждан | Проживание граждан в условиях, не соответствующих нормативным требованиям |
|  | Мероприятия по обеспечению жилищных прав граждан: |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Составление актуального реестра аварийных домов, фиксация их технического состояния | УИИЖО | 2026-2029 г.г. | Официальное закрепление за многоквартирными домами статуса непригодных для проживания | Невозможность участия граждан в программе |
| 6.4.2. | Информирование нанимателей помещений о признании дома аварийным, сроках переселения | УИИЖО | 2026-2029 г.г. | Официальное вручение нанимателям помещений распоряжения муниципалитета о статусе дома | Правовые, финансовые и административные последствия для органов местного самоуправления |
| 6.4.3. | Определение выкупной стоимости помещения с учетом состояния дома | УИИЖО | 2026-2029 г.г. | Отражение реальной рыночной цены объекта, включая износ здания | Лишение прав граждан на гарантированное Жилищным кодексом РФ возмещение |
| 6.4.4. | Предоставление гражданам собственникам жилых помещений, денежного возмещения за изымаемые помещения, непригодные для проживания, при условии приобретения ими жилых помещений на первичном рынке жилья на территории населенного пункта | УИИЖО | 2026-2029 г.г. | Улучшение жилищных условий граждан с одновременным стимулированием спроса жилья на местном рынке | Рост рыночной стоимости жилья и увеличение нагрузки на бюджет |
| 6.4.5. | Организация работ по демонтажу зданий | Отдел архитектуры и градостроительства | 2026-2029 г.г. | Полное прекращение существования объекта с одновременным освобождением земельного участка под новое строительство или благоустройство | Неприглядный архитектурный облик района. Создание угрозы для граждан и соседних сооружений |
| 6.4.6. | Привлечение средств в размере 0,5% из окружного бюджета на софинансирование гражданам денежного возмещения | УИИЖО | 2026-2029 г.г. | Софинансирование программы | Отказ в предоставлении средств из регионального бюджета на текущий и последующие этапы |

___________________

».

# Приложение 2

к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

от 16.10.2026 № 1137

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование программы, комплекса мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Всего расходов |  |  |  |  | 9 178 204,66 |  | 253 422,51 |  | 385 409,15 |  | 2 176 623,39 |  | 2 047 131,96 |  | 2 047 131,96 |  | 2 268 485,69 |  |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  | 1 043 974,58 |  | 204 581,24 |  | 332 771,97 |  | 176 621,37 |  | 91 000,00 |  | 91 000,00 |  | 148 000,00 |  |
| Средства районного бюджета источником финансирования и обеспечения которого являются средства краевого бюджета (далее – средства краевого бюджета) |  |  |  |  | 7 040 810,08 |  | 48 841,27 |  | 52 637,18 |  | 1 684 297,02 |  | 1 750 426,96 |  | 1 750 426,96 |  | 1 754 180,69 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 093 420,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 315 705,00 |  | 205 705,00 |  | 205 705,00 |  | 366 305,00 |  |
| В том числе по исполнителям/соисполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление имущества, инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – УИИЖО) |  |  |  |  | 9 177 804,66 |  | 253 422,51 |  | 385 409,15 |  | 2 176 523,39 |  | 2 047 031,96 |  | 2 047 031,96 |  | 2 268 385,69 |  |
| Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края |  |  |  |  | 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| I. | Теплоснабжение |  |  | 7 637 898,56 |  | 166 985,36 |  | 283 230,96 |  | 1 762 540,17 |  | 1 768 180,69 |  | 1 768 180,69 |  | 1 888 780,69 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта | УИИЖО |  | 493 042,88 |  | 111 885,36 |  | 180 008,10 |  | 94 149,42 |  | 31 000,00 |  | 31 000,00 |  | 45 000,00 |  |
| 1.1.1. | Районный бюджет, в том числе: | Итого |  | 473 042,88 |  | 111 885,36 |  | 180 008,10 |  | 94 149,42 |  | 31 000,00 |  | 31 000,00 |  | 25 000,00 |  |
| 1.1.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 20 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20 000,00 |  |
| 1.2. | Реконструкция, строительство, оснащение объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения | УИИЖО |  | 90 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 90 000,00 |  |
| 1.2.1. | Районный бюджет, в том числе: | Итого |  | 45 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 45 000,00 |  |
| 1.2.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 45 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 45 000,00 |  |
| 1.3. | Разработка, актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – района) | УИИЖО |  | 4 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 500,00 |  |
| 1.3.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 4 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 500,00 |  |
| 1.4. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью | УИИЖО |  | 271 222,86 |  | 53 000,00 |  | 103 222,86 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 25 000,00 |  |
| 1.4.1. | Районный бюджет | Итого |  | 271 222,86 |  | 53 000,00 |  | 103 222,86 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 25 000,00 |  |
| 1.4.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.4.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.5. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо | УИИЖО |  | 15 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 000,00 |  |
| 1.5.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.5.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.5.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 15 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 000,00 |  |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения | УИИЖО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.6.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.6.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.6.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.7. | Субсидии концессионерам в целях финансового возмещения затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением | УИИЖО |  | 4 200,00 |  | 2 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 100,00 |  |
| 1.7.1. | Районный бюджет | Итого |  | 2 100,00 |  | 2 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.7.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.7.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 2 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 100,00 |  |
| 1.8. | Реализация Закона Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению» субсидии на компенсацию организациям убытков в связи с производством (реализацией) тепловой энергии, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению на территории Ванинского муниципального района | УИИЖО |  | 6 759 932,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 638 390,75 |  | 1 707 180,69 |  | 1 707 180,69 |  | 1 707 180,69 |  |
| 1.8.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.8.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 6 759 932,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 638 390,75 |  | 1 707 180,69 |  | 1 707 180,69 |  | 1 707 180,69 |  |
| 1.8.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.9. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на возмещение доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги | УИИЖО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.9.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.9.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.9.3 | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| II. | Электроснабжение |  |  | 382 164,57 |  | 49 054,70 |  | 52 850,69 |  | 51 766,64 |  | 63 246,27 |  | 63 246,27 |  | 102 000,00 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов электроснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта | УИИЖО |  | 71 287,31 |  | 213,43 |  | 213,51 |  | 5 860,37 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 25 000,00 |  |
| 2.1.1. | Районный бюджет, в том числе: | Итого |  | 61 287,31 |  | 213,43 |  | 213,51 |  | 5 860,37 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 2.1.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |
| 2.2. | Реконструкция, строительство, оснащение объектов электроснабжения | УИИЖО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.2.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.2.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.3. | Реализация Закона Хабаровского края от 31.10.2007 №143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения" субсидии на компенсацию организациям убытков в связи с производством (реализацией) электрической энергии, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Ванинского муниципального района | УИИЖО |  | 280 877,26 |  | 48 841,27 |  | 52 637,18 |  | 45 906,27 |  | 43 246,27 |  | 43 246,27 |  | 47 000,00 |  |
| 2.3.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.3.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 280 877,26 |  | 48 841,27 |  | 52 637,18 |  | 45 906,27 |  | 43 246,27 |  | 43 246,27 |  | 47 000,00 |  |
| 2.3.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.4. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | УИИЖО |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |
| 2.4.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.4.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.4.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |
| 2.5. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью | УИИЖО |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |
| 2.5.1. | Районный бюджет | Итого |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |
| 2.5.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.5.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.6. | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо | УИИЖО |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |
| 2.6.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.6.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.6.3 | Внебюджетные источники | Итого |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов электроснабжения | УИИЖО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.7.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.7.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.7.3 | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| III. | Водоснабжение |  |  | 257 316,53 |  | 37 382,45 |  | 28 827,50 |  | 136 106,58 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 35 000,00 |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта | УИИЖО |  | 252 316,53 |  | 37 382,45 |  | 28 827,50 |  | 136 106,58 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 30 000,00 |  |
| 3.1.1. | Районный бюджет | Итого |  | 127 316,53 |  | 37 382,45 |  | 28 827,50 |  | 26 106,58 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 3.1.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.1.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 125 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 110 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 000,00 |  |
| 3.2. | Разработка, актуализация схем водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений района | УИИЖО |  | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 000,00 |  |
| 3.2.1. | Районный бюджет | Итого |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  |
| 3.2.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.2.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 000,00 |  |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов водоснабжения | УИИЖО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.3.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.3.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.3.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| IV. | Водоотведение |  |  | 35 005,00 |  | 0,00 |  | 4 500,00 |  | 10 505,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20 000,00 |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоотведения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта | УИИЖО |  | 35 005,00 |  | 0,00 |  | 4 500,00 |  | 10 505,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20 000,00 |  |
| 4.1.1. | Районный бюджет, в том числе: | Итого |  | 25 005,00 |  | 0,00 |  | 4 500,00 |  | 10 505,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |
| 4.1.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.1.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |
| 4.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию объектов водоотведения | УИИЖО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.2.1. | Районный бюджет, в том числе: | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.2.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.2.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| V. | Газоснабжение |  |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 000,00 |  |
| 5.1. | Реконструкция, строительство и оснащение объектов газоснабжения | УИИЖО |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 000,00 |  |
| 5.1.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.1.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.1.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 000,00 |  |
| VI. | Жилищное хозяйство |  |  | 863 820,00 |  | 0,00 |  | 16 000,00 |  | 215 705,00 |  | 205 705,00 |  | 205 705,00 |  | 220 705,00 |  |
| 6.1. | Субсидии на финансовое возмещение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на формирование или увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Ванинского муниципального района Хабаровского края | УИИЖО |  | 16 000,00 |  | 0,00 |  | 16 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.1.1. | Районный бюджет | Итого |  | 16 000,00 |  | 0,00 |  | 16000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.1.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.1.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.2. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг муниципальным унитарным предприятием - управляющая компания по ремонту и содержанию общедомового имущества | УИИЖО |  | 25 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15000,00 |  |
| 6.2.1. | Районный бюджет | Итого |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.2.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.2.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 15 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15000,00 |  |
| 6.3. | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) предприятиям) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению управляющими компаниями по ремонту и содержанию общедомового имущества | УИИЖО |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.3.1. | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.3.2. | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.3.3. | Внебюджетные источники | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.4. | Переселение граждан, проживающих в квартирах, признанных непригодными для проживания в многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 г. | УИИЖО |  | 822 820,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 205 705,00 |  | 205 705,00 |  | 205 705,00 |  | 205 705,00 |  |
| а) | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| б) | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в) | Внебюджетные источники | Итого |  | 822 820,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 205 705,00 |  | 205 705,00 |  | 205 705,00 |  | 205 705,00 |  |
| 6.4.1. | Составление актуального реестра аварийных домов, фиксация их технического состояния | УИИЖО |  | 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| а) | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| б) | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в) | Внебюджетные источники | Итого |  | 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 6.4.2. | Информирование нанимателей помещений о признании дома аварийным, сроках переселения | УИИЖО |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
| а) | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| б) | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в) | Внебюджетные источники | Итого |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
| 6.4.3. | Определение выкупной стоимости помещения с учетом состояния дома | УИИЖО |  | 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| а) | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| б) | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в) | Внебюджетные источники | Итого |  | 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 6.4.4. | Предоставление гражданам денежного возмещения за изымаемые помещения, непригодные для проживания, при условии приобретения ими жилых помещений на первичном рынке жилья на территории населенного пункта | УИИЖО |  | 800 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200 000,0 |  | 200 000,0 |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |
| а) | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| б) | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в) | Внебюджетные источники | Итого |  | 800 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |
| 6.4.5. | Организация работ по демонтажу зданий | Отдел архитектуры и градостроительства, УИИЖО |  | 20 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |
| а) | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| б) | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в) | Внебюджетные источники | Итого |  | 20 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 6.4.6. | Привлечение средств в размере 0,5% из окружного бюджета | УИИЖО |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
| а) | Районный бюджет | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| б) | Средства краевого бюджета | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| в) | Внебюджетные источники | Итого |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  |

___________________

».

# Приложение 3

к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

от 16.10.2026 № 1137

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1. | Задача: инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем для бесперебойного, надежного и качественного предоставления услуг с наименьшими затратами материальных и финансовых ресурсов, модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Индикатор: Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | проценты | 19,6 | 19,4 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,4 |
| 2. | Задача: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем для бесперебойного, надежного и качественного предоставления услуг с наименьшими затратами материальных и финансовых ресурсов, модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Реконструкция, строительство, оснащение объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Индикатор: Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | проценты | 19,6 | 19,4 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,4 |
| 3. | Задача: Повышение качества коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: Реализация Закона Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Индикатор: Возмещение организациям коммунального комплекса убытков, связанных с применением регулируемых тарифов | проценты | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача: Повышение качества коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие: Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с их деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Индикатор: Возмещение организациям коммунального комплекса затрат, связанных с их деятельностью | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Задача: Повышение качества коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие: Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на возмещение доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Индикатор: Возмещение организациям коммунального комплекса доходов, недополученных в связи с нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженностью потребителей за коммунальные услуги | проценты | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Задача: Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры, замена изношенных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт объектов электроснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Индикатор: Уровень износа сетей электроснабжения | проценты | 63,0 | 62,7 | 62,2 | 61,0 | 60,0 | 59,0 |
| 7. | Задача: Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры, замена изношенных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие: Реконструкция, строительство, оснащение объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Индикатор: Уровень износа сетей электроснабжения | проценты | 63,0 | 62,7 | 62,2 | 61,0 | 60,0 | 59,0 |
| 8. | Задача: Повышение качества коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие: Реализация Закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Индикатор: Возмещение организациям коммунального комплекса убытков, связанных с применением регулируемых тарифов | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Задача: Повышение качества коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Мероприятие: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Индикатор: Уровень износа сетей электроснабжения | проценты | 63,0 | 62,7 | 62,2 | 61,0 | 60,0 | 59,0 |
| 10. | Задача: Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры, замена изношенных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоснабжения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Индикатор: доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | проценты | 42,0 | 41,0 | 40,0 | 38,0 | 34,0 | 30,0 |
| 11. | Задача: Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры, замена изношенных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов водоотведения и приобретение оборудования и материальных запасов для капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Индикатор: Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | проценты | 37,0 | 35,5 | 34,8 | 33,9 | 30,0 | 28,0 |
| 12. | Задача: Повышение качества коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Мероприятие: Реконструкция, строительство и оснащение объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Индикатор: Удовлетворенность качеством оказания услуги | проценты | 65,3 | 68,9 | 71,5 | 76,0 | 80,0 | 82,0 |
| 13. | Задача: Повышение качества жилищного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Мероприятие: Субсидии на финансовое возмещение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на формирование или увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Ванинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Индикатор: формирование или увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Ванинского муниципального района | проценты | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Задача: Повышение качества жилищного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг муниципальным унитарным предприятием - управляющая компания по ремонту и содержанию общедомового имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Индикатор: возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг муниципальным унитарным предприятием - управляющая компания по ремонту и содержанию общедомового имущества | проценты | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Задача: Предоставление гражданам денежного возмещения за изымаемые помещения, непригодные для проживания, при условии приобретения ими жилых помещений на первичном рынке жилья на территории населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Индикатор: предоставление заявленным участникам денежного возмещения за изымаемые помещения, непригодные для проживания, при условии приобретения ими жилых помещений на первичном рынке жилья на территории населенного пункта | проценты | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

______________

».