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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ







02.09.2026 № 973

О Порядке формирования и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет использования средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, направляемых на капитальные вложения



В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г.                      № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом Ванинского муниципального района Хабаровского края, в целях обеспечения взаимодействия структурных подразделений администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края и ее отраслевых (функциональных) органов в осуществлении на территории Ванинского муниципального района Хабаровского края инвестиционной деятельности,              а также эффективного использования средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов, согласно             приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок проведения оценки инвестиционных проектов                         на предмет эффективности использования средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, направляемых                        на капитальные вложения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Определить отдел архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края уполномоченным органом на формирование перечня адресных инвестиционных проектов.
3. Возложить на отдел экономического развития администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края функции                           по осуществлению мониторинга реализации перечня адресных инвестиционных проектов.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края в течение 10 рабочих дней с момента опубликования настоящего постановления разработать                       и утвердить перечень и форму предоставления сведений, необходимых                  для оценки готовности объекта капитального строительства к новому строительству или реконструкции.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 14 июня 2013 г.             № 620 «О порядке формирования и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения».
6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Общественный вестник «Восход-Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края» (https://vanino-voshod.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-89729 от 23 июня 2025 г.), а также                            на официальном сайте администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (vaninoadm.khabkrai.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на первого заместителя главы администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава администрации района                                                             А.М. Маслов













Приложение 1
к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края
от 02.09.2026 № 973



[bookmark: Par41]Порядок
формирования и мониторинга реализации перечня
муниципальных адресных инвестиционных проектов

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок формирования и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов (далее – Порядок) определяет правила формирования и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
2.1. Муниципальный адресный инвестиционный проект – инвестиционный проект, предусматривающий финансирование                             из районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – районный бюджет) объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее – МАИП).
2.2. Отраслевой ранжированный перечень – перечень инвестиционных проектов, сформированный структурными подразделениями администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края и ее отраслевыми (функциональными) органами (далее – администрация района) на основе интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта в целях определения приоритетности реализации.
2.3. Переходящие объекты капитального строительства – объекты,                   по которым у администрации района имеются долгосрочные обязательства              по заключенным контрактам, договорам, либо объекты, по которым реализация инвестиционного проекта за счет средств районного бюджета начата в предыдущие периоды и подлежащие рассмотрению для включения               в Перечень адресных инвестиционных проектов на очередной финансовый год.
3. Перечень МАИП устанавливает распределение бюджетных ассигнований из районного бюджета на реализацию муниципальных адресных инвестиционных проектов, направленных на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства                      и (или) осуществление на территории Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – район) иных капитальных вложений, осуществляемых за счет районного бюджета (далее – объекты капитального строительства).
Перечень МАИП представляет собой документ, включающий:
1) объекты капитального строительства муниципальной собственности, финансируемые за счет средств районного бюджета;
2) объекты капитального строительства муниципальной собственности, по которым предусматривается предоставление субсидий из краевого                               и федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств района по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности;
3) объекты капитального строительства муниципальной собственности объектов дорожного хозяйства, в том числе объекты капитального строительства муниципальной собственности объектов дорожного хозяйства, по которым предусматривается предоставление субсидий из краевого                            и федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств района по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности объектов дорожного хозяйства;
4) иные объекты капитального строительства, по которым предусматривается финансирование полностью или частично за счет средств районного бюджета.
4. Включению в проект Перечня МАИП подлежат:
1) переходящие объекты капитального строительства;
2) вновь начинаемые объекты капитального строительства, имеющие проектную документацию, утвержденную в установленном порядке;
3) объекты капитального строительства, требующие разработки проектной документации.
[bookmark: Par64]5. В проекте Перечня МАИП указываются:
1) наименование объекта капитального строительства;
2) вид экономической деятельности (отрасль);
3) муниципальный заказчик объекта капитального строительства;
4) главный распорядитель бюджетных средств;
5) планируемый пользователь объекта капитального строительства муниципальной собственности;
6) мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу              в эксплуатацию;
7) срок строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
8) сметная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;
9) объем освоенных средств за счет средств федерального, краевого, районного бюджета и внебюджетных источников на 01 января текущего финансового года;
10) объемы бюджетных ассигнований районного бюджета                                на очередной финансовый год и плановый период строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;
11) наличие (отсутствие) мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства                   в федеральной адресной инвестиционной программе, государственных программах Российской Федерации, государственных программах Хабаровского края, краевой адресной инвестиционной программе, муниципальных программах района;
12) наличие (отсутствие) проектной документации.
6. Комиссия по отбору целевых программ и инвестиционных проектов (далее – Комиссия) ежегодно до 20 сентября текущего года рассматривает проект Перечня МАИП, сформированный отделом архитектуры                                         и градостроительства администрации района (далее – Уполномоченный орган), и осуществляет отбор объектов капитального строительства, планируемых к финансированию в очередном финансовом году.
7. Проект Перечня МАИП, сформированный Уполномоченным органом по результатам рассмотрения Комиссией, передается на рассмотрение главе администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – глава администрации района) и при его положительном решении утверждается постановлением администрации района.
8. Перечень МАИП составляется ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

2. Формирование проекта Перечня МАИП

1. Проект Перечня МАИП формируется в период подготовки проекта районного бюджета на очередной финансовый год.
2. Структурные подразделения администрации района и ее отраслевые (функциональные) органы в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов капитального строительства совместно с Уполномоченным органом ежегодно до 01 апреля текущего года:
[bookmark: Par86]2.1. Определяют потребность в объектах социальной сферы                            и объектах инженерной инфраструктуры на основе следующих показателей:
1) нормативная потребность в сети объектов социальной сферы                       и физическая обеспеченность ими с учетом их пропускной способности                    и износа основных фондов, а также географических и иных условий                        и факторов макросреды (в том числе наличие достаточного количества потребителей, транспортная доступность и т.д.);
2) потребность и обеспеченность в сети объектов инженерной инфраструктуры;
3) аварийность функционирующих объектов социальной сферы                    и объектов инженерной инфраструктуры;
4) наличие (отсутствие) аналогичных объектов социальной сферы                  и объектов инженерной инфраструктуры;
5) возможность оптимизации функционирования, модернизации, реконструкции существующих объектов социальной сферы и объектов инженерной инфраструктуры.
[bookmark: Par92][bookmark: Par100][bookmark: Par101]2.2. Проводят оценку переходящих объектов капитального строительства, подлежащих включению в проект Перечня МАИП,                             в соответствии с утвержденным постановлением администрации района Порядком проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых               на капитальные вложения (далее – Порядок оценки эффективности) в случае изменения значения одного из показателей, необходимых для расчета интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, более чем               на 10 процентов от значения данного показателя в предшествующем году. 
2.3. Проводят оценку объектов капитального строительства, подлежащих включению в проект Перечня МАИП (за исключением оценки переходящих объектов капитального строительства), в соответствии                      с Порядком оценки эффективности.
При проведении оценки объектов капитального строительства руководствуются следующими принципами:
1) учета соответствия приоритетам социально-экономического развития района;
2) анализа и учета эффективности инвестиционного проекта;
3) положительности и максимума эффекта с учетом косвенных эффектов в экономике района;
4) учета фактора времени. При оценке должны учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров инвестиционного проекта и его окружения;
5) сравнения эффективности использования средств районного бюджета с вариантом без реализации инвестиционного проекта;
6) учета эксплуатационных расходов будущих периодов - расходов районного бюджета, возникающих в связи с необходимостью обеспечения функционирования объекта капитального строительства, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта.
[bookmark: _Hlk238488513]2.4. Формируют на очередной финансовый год на основе интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, рассчитанной                                         в соответствии с Порядком оценки эффективности, отраслевой ранжированный перечень инвестиционных проектов по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
При формировании отраслевого ранжированного перечня инвестиционных проектов учитываются следующие критерии:
1) включение инвестиционного проекта в федеральные и региональные государственные программы, муниципальные программы;
2) доля участия муниципальных образований района                                                    в софинансировании объекта капитального строительства согласно предельных уровней софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципального образования, ежегодно утверждаемых распоряжением Правительства Хабаровского края;
3) отсутствие фактов нарушения исполнения обязательств муниципальным образованием по финансированию инвестиционных проектов в предшествующие годы.
[bookmark: Par106]2.5. Ежегодно до 01 мая текущего года направляют в Уполномоченный орган:
1) обоснование строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, содержащее сведения о потребности в объектах социальной сферы и объектах инженерной инфраструктуры, а также описание показателей, указанных в подпункте 2.1 настоящего раздела;
2) отраслевой ранжированный перечень инвестиционных проектов;
[bookmark: _Hlk238488456]3) заявку на включение объекта капитального строительства                            в Перечень МАИП по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) необходимые для оценки готовности объекта капитального строительства инвестиционного проекта, включенного в отраслевой ранжированный перечень инвестиционных проектов, сведения в соответствии с перечнем и формой, разработанными Уполномоченным органом;
[bookmark: _Hlk238488488]5) по объектам, требующим разработку проектной документации, планируемым к включению в Перечень АИП на очередной финансовый год, направляют отчет по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
2.6. Отдел экономического развития администрации района ежегодно  до 01 июня текущего года готовят сведения, предусмотренные пунктом 5 раздела 1 настоящего Порядка, в отношении объектов капитального строительства объектов дорожного хозяйства, финансирование которых планируется в очередном финансовом году.
3. Уполномоченный орган:
3.1. Осуществляет анализ представленных структурными подразделениями администрации района и ее отраслевыми (функциональными) органами в соответствии с подпунктами 2.5 и 2.6. пункта 2 настоящего раздела документов о готовности объектов капитального строительства к строительству, реконструкции или техническому перевооружению.
Структурные подразделения администрации района несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
3.2. Ежегодно до 01 июля текущего года формирует проект Перечня МАИП на очередной финансовый год на основании отраслевых ранжированных перечней инвестиционных проектов и направляет                            в Комиссию для рассмотрения и проведения отбора объектов капитального строительства, планируемых к финансированию в очередном финансовом году.
Объекты капитального строительства включаются в проект Перечня МАИП в следующей очередности:
1) переходящие объекты капитального строительства;
2) объекты капитального строительства, для которых нормативными правовыми актами установлены требования по софинансированию за счет федерального или краевого бюджетов и (или) обеспечивается привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования;
3) объекты капитального строительства, включенные в программы;
4) объекты капитального строительства, не включенные в программы, по которым в соответствии с решениями администрации района заключены долгосрочные муниципальные контракты, договоры на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, планируемых                  к финансированию в очередном финансовом году;
5) иные объекты капитального строительства, включенные в отраслевые ранжированные перечни инвестиционных проектов.
3.3. Готовит проект постановления администрации района и направляет его на согласование.

3. Внесение изменений в Перечень МАИП

1. Предложения по внесению изменений в Перечень МАИП представляются в Уполномоченный орган для проведения проверки                        и внесения на рассмотрение Комиссии:
1) в отношении объектов капитального строительства, включенных                 в Перечень МАИП, – главными распорядителями бюджетных средств                      в случае необходимости изменения параметров их финансирования;
2) в отношении объектов капитального строительства, предлагаемых                  к включению в Перечень МАИП, – структурными подразделениями администрации района и ее отраслевыми (функциональными) органами                          в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов капитального строительства согласно настоящего Порядка.
2. Уполномоченный орган на основании поступивших предложений формирует проект изменений в Перечень МАИП и направляет                               его в Комиссию для рассмотрения и проведения отбора объектов капитального строительства, финансируемых в текущем финансовом году.
3. После утверждения Комиссией изменений измененный Перечень МАИП передается на рассмотрение главе администрации района                              и при его положительном решении утверждается постановлением администрации района.
На основании постановления администрации района финансовое управление администрации района вносит в Собрание депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края предложения о корректировке районного бюджета при проведении очередного уточнения районного бюджета.

4. Мониторинг реализации Перечня МАИП

1. Система мониторинга реализации Перечня МАИП включает                       в себя:
1) текущий мониторинг хода реализации Перечня МАИП;
2) составление годового отчета о реализации Перечня МАИП.
2. Текущий мониторинг реализации Перечня МАИП осуществляется муниципальным заказчиком объекта капитального строительства и главным распорядителем бюджетных средств (далее – исполнители).
[bookmark: _Hlk238488426]3. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, исполнители представляют в отдел экономического развития администрации района согласованный с финансовым управлением администрации района                (в части финансового обеспечения) отчет о ходе строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, включенных в перечень адресных инвестиционных проектов (нарастающим итогом), по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих выполнение работ (счета-фактуры, платежные поручения, унифицированная форма                          № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»,  акты приема-передачи проектно-сметной документации), и полным анализом причин образования кредиторской или дебиторской задолженности (от бюджетных обязательств и от объемов фактического освоения работ).
4. Отдел экономического развития администрации района на основании представленных исполнителями отчетов формирует сводный ежеквартальный отчет по всем объектам и не позднее 15 числа месяца, следующего                                  за отчетным, направляет его главе администрации района, в финансовое управление, в отдел архитектуры и градостроительства администрации района.
5. Сводный годовой отчет о реализации Перечня МАИП в отчетном году формируется для целей оценки освоения годовых объемов бюджетных ассигнований и реализации отдельных адресных инвестиционных проектов              в следующем порядке:
5.1. Исполнители ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего                     за отчетным, представляют в отдел экономического развития, согласованный с финансовым управлением администрации района (в части финансового обеспечения) годовой отчет о реализации Перечня МАИП в отношении объектов капитального строительства, включенных в Перечень МАИП, содержащий:
1) аналитическую записку, в которой отражается:
а) общий объем финансирования и освоения средств;
б) объекты капитального строительства, введенные в эксплуатацию                    в отчетном году;
в) краткий анализ хода строительства и финансирования важнейших (наиболее крупных, значимых) объектов капитального строительства;
г) сопоставление плановых и фактических показателей строительства, финансирования и освоения средств по объектам капитального строительства с обоснованием причин отклонения от плановых показателей и указанием принятых мер в случае их невыполнения;
д) предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований                     по переходящим объектам капитального строительства на текущий финансовый год;
[bookmark: _Hlk238488397]2) отчет о ходе строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, включенных                        в Перечень МАИП, и информацию об объектах капитального строительства, включенных в Перечень МАИП, по форме согласно приложениям 4 и 5                         к настоящему Порядку.
5.2. Управление экономического развития администрации района подготавливает сводный годовой отчет о реализации Перечня МАИП                          за отчетный год, согласовывает его с финансовым управлением администрации района (в части финансового обеспечения) и представляет главе администрации района, а также в Комиссию не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.



_______________




































Приложение 1
к Порядку формирования                        и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов

Форма

[bookmark: Par187]

Отраслевой ранжированный перечень
инвестиционных проектов

	Наименование отрасли

	N п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Интегральная оценка инвестиционного проекта(ОП) (в порядке убывания)

	1
	2
	3

	1.
	Инвестиционный проект № 1
	

	2.
	Инвестиционный проект № 2
	

	...
	.....
	

	n
	Инвестиционный проект № n
	





_______________ 






















Приложение 2
к Порядку формирования                                 и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов

Форма

[bookmark: Par218][bookmark: _Hlk238488789]Заявка
на включение объекта капитального строительства
в перечень адресных инвестиционных проектов на 20__ год

___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
___________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
Наименование, местонахождение объекта капитального строительства
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Краткое содержание инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Характеристики инвестиционного проекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Начало реализации инвестиционного проекта _________________________________
Застройщик по объекту, обладающий правами на земельный участок, на котором
будет производиться строительство _________________________________________
Общий объем финансирования ________________________________________________
в том числе за счет средств:
районного бюджета ________________________________________________________
регионального бюджета _____________________________________________________
федерального бюджета ______________________________________________________
прочих источников _________________________________________________________
Приложение. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта.

"___" ________________ 20__ г.

Руководитель структурного подразделения,
отраслевого (функционального) органа
администрации района
________________________              _________________________________
                       (подпись)                               (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))
Должностное лицо, ответственное
за реализацию инвестиционного
проекта
________________________              _________________________________
                        (подпись)                               (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))

Контактный телефон

___________ 
Приложение 
к заявке на включение                     объекта капитального строительства в перечень адресных инвестиционных проектов на 20__ год


Форма
Плановые показатели
реализации инвестиционного проекта
_____________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционных проектов

	№  
п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	2
	3

	1.
	Дата начала реализации инвестиционного проекта
	

	2.
	Дата окончания реализации инвестиционного проекта
	

	3.
	Дата ввода объекта капитального строительства в          
эксплуатацию
	

	
	в том числе:
	

	3.1.
	1-я очередь объекта капитального строительства <*>
	

	...
	......
	

	3.n.
	n-я очередь объекта капитального строительства
	


_________________________
[bookmark: Par296]<*> В случае ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию по очередям (частям) указать даты ввода отдельных очередей (частей) создаваемого (реконструируемого, технически перевооружаемого) объекта капитального строительства.

Таблица 2

Единовременные расходы на реализацию инвестиционного проекта
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Всего 
	Значения показателей по годам

	
	
	
	1-й год ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
	…..
	Последний год ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Единовременные расходы на реализацию инвестиционного проекта
	
	
	
	



	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Расходы на приобретение земельного участка и его освоение
	
	
	
	

	1.2.
	Расходы на строительство объекта капитального строительства (строительно- монтажные работы)
	
	
	
	

	1.3.
	Прочие капитальные расходы
	
	
	
	

	1.4.
	Расходы на создание объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта
	
	
	
	

	1.5.
	Расходы на обслуживание долговых обязательств (в случае привлечения заемных средств)
	
	
	
	



Таблица 3

Социальная эффективность инвестиционного проекта

	№
п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	2
	3

	1.
	Доля населения, которое имеет доступ к рассматриваемой публичной услуге в настоящее время
	

	2.
	Доля населения, которое будет иметь доступ к рассматриваемой публичной услуге после реализации инвестиционного проекта
	

	3.
	Социальная эффективность инвестиционного проекта
	



Таблица 4

Оценка
превышения эксплуатационных расходов будущих периодов,
возникающих в связи с реализацией инвестиционного проекта
и финансируемых за счет средств районного бюджета,
над расходами районного бюджета, связанными с проблемой,
на решение которой нацелен инвестиционный проект

(тыс. рублей)
	№  
п/п
	Наименование показателя
	Значение     
показателя (по годам)  с момента ввода объекта                                  в эксплуатацию

	
	
	1-й
год
	2-й
год
	3-й
год
	Всего
<*>

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	[bookmark: Par385]Текущие эксплуатационные расходы <**>
	
	
	
	

	2.
	[bookmark: Par387]Прочие расходы, связанные с наличием нерешенной   
проблемы
	
	
	
	

	3.
	[bookmark: Par390]Всего расходов районного бюджета, связанных с        
проблемой, на решение которой нацелен             
инвестиционный проект <***> (строка 1 + строка 2) 
	
	
	
	

	4.
	[bookmark: Par394]Эксплуатационные расходы будущих периодов - всего 
(строка 4.1 + строка 4.2 + строка 4.3 +           
строка 4.4)
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	4.1.
	[bookmark: Par400]Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работникам
	
	
	
	

	4.2.
	[bookmark: Par403]Расходы на приобретение сырья и материалов
	
	
	
	

	4.3.
	[bookmark: Par405]Расходы на услуги сторонних организаций, связанные
с обеспечением функционирования объекта           
капитального строительства
	
	
	
	

	4.4.
	[bookmark: Par409]Прочие расходы, связанные с обеспечением          
функционирования объекта капитального             
строительства
	
	
	
	

	5.
	Превышение эксплуатационных расходов будущих      
периодов, возникающих в связи с реализацией       
инвестиционного проекта и финансируемых за счет   
средств районного бюджета, над расходами районного бюджета, связанными с проблемой, на решение которой нацелен инвестиционный проект (строка 3 -         
строка 4)
	
	
	
	



_____________________________
[bookmark: Par423]<*> Суммарная оценка расходов должна производиться с учетом индексов потребительских цен (индексы-дефляторы МЭРТ).
[bookmark: Par424]<**> Расходы по всем объектам капитального строительства, которые предлагается заменить вновь создаваемым, реконструировать, технически перевооружить в результате реализации инвестиционного проекта.
[bookmark: Par425]<***> Прогнозная оценка расходов производится исходя из предположения, что инвестиционный проект не будет реализован.

Таблица 5

Информация
о планируемых результатах инвестиционного проекта
(РП) и бюджетной эффективности инвестиционного проекта

	N 
п/п
	Наименование показателя
	Ед. 
изм.
	Всего
	Значения показателей по
 годам с момента ввода 
 объекта капитального  
    строительства в    
     эксплуатацию

	
	
	
	
	1-й год
	2-й год
	3-й год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Единовременные расходы       
бюджета на реализацию инвестиционного проекта
	тыс. руб.
	
	x
	x
	[bookmark: Par444]x

	2.
	Эксплуатационные расходы     
будущих периодов
	[bookmark: Par448]тыс. руб.
	
	
	
	

	3.
	Изменения доходов (расходов) 
бюджета, связанных с         
реализацией инвестиционного  
проекта
	тыс. руб.
	
	
	
	

	4.
	Итого расходы бюджета на     
инвестиционный проект        
(строка 1 + строка 2)
	тыс. руб.
	
	x
	x
	[bookmark: Par456]x

	5.
	Результат инвестиционного    
проекта (РП) <*>
	[bookmark: Par460]тыс. руб.
	
	
	
	

	6.
	Бюджетная эффективность      
инвестиционного проекта      
(строка 4 / строка 5)
	тыс. руб.
	
	x
	x
	x



______________________
[bookmark: Par469]<*> РП для объекта социальной инфраструктуры рассчитывается как изменение численности определенной категории и (или) группы получателей услуг, РП для объекта инженерной инфраструктуры рассчитывается как изменение загрузки объекта.

"___" ___________ 20__ г.

Руководитель структурного подразделения,
отраслевого (функционального) органа
администрации района
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                    (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))

Должность лица, ответственного
за реализацию инвестиционного
проекта
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                     (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))



______________
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Приложение 3
к Порядку формирования                       и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов

Форма (ежеквартальная)

[bookmark: Par494]Отчет
о ходе строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства,
включенных в перечень адресных инвестиционных проектов
____________________________________________________________ на 01______20__ г.
(заказчик – структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган)
тыс. руб.

	N
	Наименование 
   объекта
	Кредиторская 
задолженность
  на начало  
    года
	Лимит
	Освоено  
капвложений
 с начала  
   года
	Освоено в %
 к лимиту
	Профинансировано
 с начала года
	Кредиторская 
задолженность
 на отчетную 
    дату
	Муниципальный  
    контракт
	Срок ввода в
эксплуатацию
(месяц, год)
	Срок полной 
оплаты (при 
долгосрочных
контрактах)
	Ожидаемое 
выполнение
 до конца 
   года

	
	
	
	на 
20__
год
	с   
начала
 года
	
	на 
20__
год
	с   
начала
 года
	
	
	N
	дата
	сроки  
контракта
	
	
	

	1
	Объект
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- бюджет края
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- федеральный 
бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- средства    
предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- привлеченные
средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Объект
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- бюджет края
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- федеральный 
бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- средства    
предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- привлеченные
средства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*(нарастающим итогом) на основании справок о стоимости работ формы КС-3 и актов приема-передачи ПСД (с приложением копий справок и актов в управление экономического развития администрации района)



Руководитель структурного подразделения,
отраслевого (функционального) органа
администрации района
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                              (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))


Исполнитель
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                        (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))


Контактный телефон



______________















Приложение 4
к Порядку формирования                       и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов

Форма (годовая)

[bookmark: Par575]Отчет
о ходе строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства,
включенных в перечень адресных инвестиционных проектов (нарастающим итогом)
на 20__ год за январь - _____ 20__ г.
по _________________________________________________________
(заказчик, главный распорядитель бюджетных средств)

Срок представления "___" __________ 20__ г.

	N  
п/п
	Наименование 
   объекта    
 капитального 
строительства
	Лимит бюджетных  
   ассигнований    
   (тыс. рублей)
	Фактически освоено    
     (с начала года)      
      (тыс. рублей)
	Ожидаемое 
выполнение
 до конца 
отчетного 
   года   
  (тыс.   
 рублей)
	Выполненные 
 работы за  
  отчетный  
 период (в  
натуральных 
показателях)
	Профинансировано  
  (с начала года)  
   (тыс. рублей)
	процент    
финансирования
  (стр. 8 /   
   стр. 3)

	
	
	всего
 на  
 год
	в том числе
	всего
	СМР
	ПИР
	оборудование
	
	
	всего
 на  
 год
	в том числе
	

	
	
	
	район
	край
	РФ
	
	
	
	
	
	
	
	район
	край
	РФ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Всего по      
объектам      
капитального  
строительства,
включенным в  
Перечень МАИП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Объект        
капитального  
строительства 
N 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Объект        
капитального  
строительства 
N 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n.
	Объект        
капитального  
строительства 
N n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Руководитель структурного подразделения,
отраслевого (функционального) органа
администрации района
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                              (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))


Ответственный исполнитель
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                        (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))


Контактный телефон



_______________


















Приложение 5
к Порядку формирования                   и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов
Форма (годовая)
[bookmark: Par645]Информация
об объектах капитального строительства, включенных в Перечень адресных инвестиционных проектов на 20___ год
по _______________________________________________________
(заказчик, главный распорядитель бюджетных средств)
Срок представления "___" __________ 20__ г.

	 N  
п/п 
	Наименование и 
местонахождение
    объекта    
 капитального  
 строительства 
	   Сроки строительства    
	Мощность  объектов     (с указанием 
единиц  
измерения)
	     Стоимость      
    утвержденной    
  проектно-сметной  
    документации    
   (тыс. рублей)    
	Освоено (введено) на 01 января текущего финансового года (тыс. рублей)     
	Процент 
освоения
	  Процент  
технической
готовности 
	    Профинансировано     
     (с начала года)     
      (тыс. рублей)      

	
	
	 год начала  
строительства
	 год ввода  
объекта в  
эксплуатацию
	
	в ценах   
утвержденной
документации
	   в   
текущих
 ценах 
	за весь   
период    
строительства
	     за отчетный год      
	
	
	всего
 за  
 год 
	    в том числе    

	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	СМР
	ПИР
	оборудование
	
	
	
	 город 
	 край 
	 РФ 

	 1  
	       2       
	      3      
	     4      
	    5     
	     6      
	   7   
	      8      
	  9  
	10 
	11 
	     12     
	   13   
	    14     
	 15  
	  16   
	  17  
	 18 

	1.  
	Всего          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Объект         
капитального   
строительства  
N 1            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Объект         
капитального   
строительства  
N 2            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель структурного подразделения,
отраслевого (функционального) органа
администрации района
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                              (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))

Ответственный исполнитель
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                        (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))
Контактный телефон
___________________
Приложение 6
к Порядку формирования                 и мониторинга реализации перечня муниципальных адресных инвестиционных проектов

[bookmark: Par708]Отчет
об освоении средств, предусмотренных титульным списком предпроектных работ адресных инвестиционных проектов
________________________________________________________________ на 01_______20__ г.
(заказчик - структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган)

	 N 
п/п
	Наименование 
   объекта   
предпроектной
 подготовки  
	Наименование 
структурного 
подразделения
	                Наличие                
	Стоимость
проектных
  работ  
согласно 
  смете  
	Освоение 
бюджетных
 средств 
	Профинансировано
	 Заключение о 
  готовности  
  объекта к   
проектированию
	Примечание

	
	
	
	оформленного
 земельного 
  участка   
	технических
  условий  
	  задания на  
проектирование
	
	
	
	
	

	 1 
	Объект № 1   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2 
	Объект № 2   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 n 
	Объект № n   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО        
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель структурного подразделения,
отраслевого (функционального) органа
администрации района
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                              (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))

Ответственный исполнитель
__________________________      _____________________________
                 (подпись)                                        (И.О. Фамилия (отчество – при наличии))
Контактный телефон



______________
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Приложение 2
к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края
от 02.09.2026 № 973

[bookmark: Par753]

Порядок
проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения оценки инвестиционных проектов                         на предмет эффективности использования средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, направляемых                      на капитальные вложения (далее – Порядок) определяет процедуру                                  и механизм проведения оценки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств районного бюджета (далее – инвестиционные проекты), на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – оценка эффективности).
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия                  и термины:
- показатель результата инвестиционного проекта – показатель, отражающий абсолютное изменение численности определенной категории                и (или) группы получателей услуг или загрузки инженерного объекта вследствие реализации инвестиционного проекта;
- социальная эффективность инвестиционного проекта – показатель, отражающий относительное увеличение обеспеченности населения услугами или другими благами, определяющими качество жизни населения, вследствие реализации инвестиционного проекта;
- бюджетная эффективность инвестиционного проекта – отношение величины бюджетных инвестиций, эксплуатационных расходов будущих периодов на функционирование объекта капитального строительства                              и изменения доходов (расходов) районного бюджета, связанных с реализацией инвестиционного проекта, к показателю результата инвестиционного проекта;
- эксплуатационные расходы будущих периодов – расходы районного бюджета, возникающие в связи с необходимостью обеспечения функционирования созданного (реконструированного, технически перевооруженного) в ходе реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (далее - объект), в том числе расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам, осуществляющим деятельность, обеспечивающую функционирование объекта, расходы на приобретение сырья и материалов, расходы на услуги сторонних организаций и прочие расходы, связанные с функционированием объекта.
3. Оценка эффективности осуществляется в отношении всех инвестиционных проектов независимо от их сметной стоимости.
4. Проведение оценки эффективности осуществляют структурные подразделения администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта (далее – инициаторы).

2. Порядок оценки эффективности инвестиционных проектов

1. Инициатор рассчитывает интегральную оценку эффективности инвестиционного проекта на основе следующих показателей:
- социальная эффективность инвестиционного проекта;
- бюджетная эффективность инвестиционного проекта;
- уровень соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития района.
2. Расчет показателя социальной эффективности инвестиционного проекта осуществляется по следующей формуле:

СЭ = (С'кол - Скол) x (1 - Скол), где:

СЭ - показатель социальной эффективности инвестиционного проекта (изменяется в пределах от 0 до 1);
С'кол - доля населения, которое будет иметь доступ к рассматриваемой услуге после реализации инвестиционного проекта (в долях единицы);
Скол - доля населения, которое имеет доступ к рассматриваемой услуге до начала реализации инвестиционного проекта (в долях единицы).
3. Расчет показателя бюджетной эффективности инвестиционного проекта производится по следующей формуле:

БЭ = (Р   / К  + Р + Ф   + Д ) / РП, где:
ед    з             от      э

БЭ – показатель бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
Р – единовременные расходы районного бюджета на реализацию «ед» инвестиционного проекта (бюджетные инвестиции);
Р – расходы, включающие в себя расходы на приобретение сырья                      и материалов, расходы на услуги сторонних организаций, а также прочие расходы, связанные с обеспечением функционирования объекта, финансируемые за счет средств районного бюджета;
К – зональный коэффициент перехода от первой (базисной) зоны «з» сосредоточенного строительства Хабаровского края для применения                         при определении стоимости строительства в базе 2001 года (утвержденный решением межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края, протокол от 07 апреля 2004 года № 25);
Ф – расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда «от» работникам, осуществляющим деятельность, обеспечивающую функционирование объекта, финансируемые за счет средств районного бюджета;
Д – изменение доходов (расходов) районного бюджета, связанных с «э» реализацией инвестиционного проекта;
РП – показатель результата инвестиционного проекта.
4. Уровень соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития района определяется в соответствии                    с коэффициентами, приведенными в приложении к настоящему Порядку.
В соответствии с приоритетами развития района все инвестиционные проекты ранжируются на 3 группы:
- 1 группа – инвестиционные проекты, включенные в федеральные                       и краевые государственные программы: государственные программы Российской Федерации, государственные программы Хабаровского края, муниципальные программы, по которым предусмотрено софинансирование  из федерального бюджета и (или) внебюджетных источников;
- 2 группа – инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию постановлений и распоряжений администрации района;
- 3 группа – иные инвестиционные проекты.
5. Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта осуществляется в разрезе отраслей по следующей формуле:

ОПi = КСi x (БЭмин / БЭi + СЭi / СЭмакс), где:

ОПi – интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта;
КСi – коэффициент уровня соответствия i-го инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития района;
БЭмин – наименьший показатель бюджетной эффективности среди всех инвестиционных проектов по соответствующей отрасли;
БЭi – показатель бюджетной эффективности i-го инвестиционного проекта;
СЭi – показатель социальной эффективности i-го инвестиционного проекта;
СЭмакс – наибольший показатель социальной эффективности среди всех инвестиционных проектов по соответствующей отрасли.



____________ 



Приложение
к Порядку проведения оценки инвестиционных проектов                       на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых                            на капитальные вложения
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Количественная оценка
инвестиционных проектов в соответствии с приоритетами
социально-экономического развития района

	N 
п/п
	Группы инвестиционных проектов
	Коэффициент соответствия
инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития района

	1
	2
	3

	1.
	Инвестиционные проекты, включенные                                    в федеральные и краевые государственные  программы, государственные программы Российской Федерации, государственные  программы Хабаровского края, муниципальные  программы, по которым предусмотрено 
софинансирование из федерального бюджета                       и (или) внебюджетных источников
	7

	2.
	Инвестиционные проекты, обеспечивающие      
реализацию постановлений и распоряжений администрации района
	5

	3.
	Иные инвестиционные проекты
	3





__________________
 

